Trail Tracker Plano de Testes

Versão 1.0

Histórico de Revisão

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 17/05/2026 | 1.0 | Criação do Plano de Testes focado no MVP do Sistema Sorriso do Cerrado. |  |

Projeto: Trail Tracker

2

Sumário

- Introdução	4

  - Escopo	4

  - Referências	4

- Planejamento dos testes	4

  - Itens de Teste	4

  - Tipos de Testes	4

  - Recursos necessários	5

    - Recursos Humanos	5

    - Recursos Computacionais	5

    - Ferramentas	5

    - Capacitação	5

  - Cronograma de testes	6

- Riscos e Restrições	6

- Produtos Gerados	6

Plano de Testes

# Introdução

Este documento relaciona os casos de uso a serem testados, os estágios de testes, métodos de qualificação, detalhamento dos tipos de testes, alvos de testes, a estratégia adotada para a execução dos testes e os recursos necessários para o sistema Sorriso do Cerrado. O foco principal é assegurar que o e-commerce de artesanatos funcione de forma correta e segura, permitindo o cadastro de usuários, gerenciamento do catálogo de produtos pelo administrador, navegação na vitrine, gerenciamento de favoritos e o direcionamento correto do pedido para o WhatsApp.

### Escopo

O escopo deste Plano de Teste está estritamente associado ao processo de validação e garantia de qualidade do sistema Sorriso do Cerrado. A abordagem de testes concentrará esforços na verificação das funcionalidades centrais que compõem o e-commerce de artesanatos, dividindo-se entre o que recebe foco direto da equipe e o que não será avaliado nesta etapa.

Será testado:

-  Jornada completa do cliente e do administrador dentro da plataforma.

- Autenticação através do CRUD de usuários;

- Controle das operações de CRUD do catálogo de produtos, garantindo que apenas o administrador consiga cadastrar, consultar, atualizar e excluir os artesanatos;

- Exibição e a usabilidade da vitrine virtual;

-  Comportamento lógico da lista de favoritos.

Aspectos fora do escopo:

- Testes relacionados à infraestrutura de servidores em nuvem;

- Simulações de carga extrema ou testes de estresse com múltiplos acessos simultâneos.

- Validações a verificação do controle logístico dos artesanatos pós-venda;

- Testes de segurança avançados contra ataques de invasão.

### Referências

    - Documento de Visão: Sorriso do Cerrado.

# Planejamento dos testes

### Itens de Teste

- RAP001 - Validação de estrutura de e-mail no cadastro de usuário;

- RAP002 - Preços de produtos estritamente positivos e maiores que zero;

- RAP003 - Autenticação e autorização de acesso às rotas protegidas;

- RAP004 - Atualização de dados do usuário com validação de unicidade;

- RAP005 - Produtos favoritos salvos na lista após novo login;

- RAP006 - DConsistência no cálculo e soma do carrinho de compras;.

### Tipos de Testes

Seguem abaixo os tipos de testes a serem aplicados ao projeto Sorriso do Cerrado:

- Funcional: Avaliar se as regras de negócio de cadastro, restrições do administrador e botões de favoritos respondem estritamente aos critérios estabelecidos.

- Integridade de dados: Verificar se as informações dos clientes, produtos cadastrados e itens favoritos são salvas e excluídas de forma consistente no banco de dados.

- Usabilidade: Verificar o nível de facilidade de uso da interface ao cadastrar produto, garantindo que seja intuitiva para o gerenciamento diário.

- Acessibilidade: Garantir a navegação na aplicação para atender os diversos publicos.

- End-to-End (E2E): Simular a jornada completa do cliente escolhendo um artesanato, favoritando-o e clicando para finalizar a compra no WhatsApp.

## Recursos necessários

#### Recursos Humanos

| Papel | Envolvimento Estimado | Quantidade | Período de Envolvimento no Projeto |
| --- | --- | --- | --- |
| Analista de teste | 20 horas | 3 | 13/05/2026 à 19/05/2026 |

#### Recursos Computacionais

| Recurso Computacional | Detalhamento | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| Ambiente de Desenvolvimento | Visual Studio Code | 1 |
| Banco de Dados | MySQL | 1 |
| Ambiente de Execução | Navegador Google Chrome / Firefox atualizados | 1 |

#### Ferramentas

As seguintes ferramentas serão empregadas para o teste.

| Ferramenta | Função | Detalhamento | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Jest | Execução de testes unitários automatizados no backend | Framework de teste em JavaScript para validar as regras de negócio | 2 testes realizados |
| Postman | Validação de endpoints e rotas HTTP | Utilizado para automatizar requisições HTTP, validando o tratamento de erros e respostas do servidor. | 2 testes realizados |
| Cypress | Execução de testes de ponto a ponta (E2E) em ambiente integrado | Framework que simular a jornada completa do usuário na interface, validando as interações. | 2 testes realizados |

#### Capacitação

| Treinamento | Duração | Data de Realização |
| --- | --- | --- |
| Workshop Interno: Mock de APIs e rotas autenticadas no e-commerce | 2 | 13/05/2026 |

## Cronograma de testes

| Atividade | Data | Duração (horas) | Papel Responsável/Envolvidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Planejamento e Roteiro | 13/05/2026 | 6 | Equipe de Teste |
| Execução de Testes | 14/05/2026 | 8 | Equipe de Teste |
| Avaliação e Relatório Final | 18/03/2026 | 4 | Equipe de Teste |